LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | Tajuk Projek | System Prof.Calculate |
| 2. | : | Objektif Projek | * + - melakukan kerja – kerja pengiraan yang melibatkan bilangan yang besar mahupun sedikit.     - Memudahkan kerja – kerja pengiraan apabila berada di luar.     - Menjimatkan masa pengiraan. |
| 3. | : | Cadangan Mula/Akhir | 16 JANUARI 2018 - 11 APRIL 2018 |
| 4. | : | Sebenar Mula/Akhir | 17 JANUARI 2018 – 11 APRIL 2018 |
| 5. | : | Laporan Projek | Rujuk lampiran SRS K1 |
| 6. | : | Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt) | Rujuk lampiran |

*Dicadangkan oleh:*

WONG DI YUAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ketua Projek)

TARIKH:11/4/2018

# Disahkan oleh :

MOHD YUSWADI BIN JUSOH

(Pensyarah KPD3015)

TARIKH:11/4/2018

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| USE CASE DIAGRAM    CLASS DIAGRAM    STATE DIAGRAM  Masukkan nombor1, nombor2 dan plih operasi  Paparkan Jawapan  Mula  Tamat  Proses pengiraan  Log in sistem  Proses menyimpan atau menetapkan semula  SEQUENCE DIAGRAM  Menghantar jawapan  Pengguna  Kalkulator  Sistem  Memaparkan jawapan  Menghantar data dan melakukan proses pengiraan  Masukkan nombor 1,nombor2 dan pilih operasi  Log in  Membuat penyimpanan atau penepatan semula |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Database tidak boleh connect | Merujuk kepada internet dan buku |
| 2 | Coding PHP tidak teliti | Merujuk kepada internet dan buku |
| 3 | Sign up tidak boleh masukkan maklumat pelanggan | Merujuk kepada internet dan buku |
| 4 | Sistem calculate tidak boleh mengira kiraan | Merujuk kepada internet dan buku |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Fasa Perancangan | Januari | 2018 | Januari | 2018 |
| 2. | Fasa Analisis | Februari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3. | Reka Bentuk Sistem | March | 2018 | March | 2018 |
| 4. | Pelaksanaan | April | 2018 | April | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | - | Makmal Siber 8(bekalan daripada Jabatan Pendidikan Malysia) |
| Aplikasi software | - | Makmal Siber 8(bekalan daripada Jabatan Pendidikan Malysia) |
| Printer | - | Makmal Siber 8(bekalan daripada Jabatan Pendidikan Malysia) |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  Nama :MOHD YUSWADI BIN JUSOH  Jawatan :Pensyarah KPD3015  Unit/ sektor/ syarikat:Jabatan ICT  Tarikh: |

Lampiran Carta Gantt:

